План ремонтных  работ    МАДОУ  «Детский  сад  №  72  «Светлячок»   на   2012  год

| № п/п | Перечень мероприятий и видов работ | Место проведения | Предполагаемые средства (тыс. руб.) | Основание для выполнения работ | Сроки выполнения | Ответственные | Отметка О выполнении | Примечание (согласование сроков ремонтных работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет | Внебюдж. | спонсоры |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт туалета (замена канализационных труб, раковин, унитаза, окна, облицовка плиткой) | 4 группа |  | 15800 рублей окно 15000 рублей кафель |  |  | Март Июнь | Терентьева О.А Алексеева В.В. |  |  |
| 2. | Циклёвка паркета в группе, косметический ремонт группы, спальни, приёмной | 5 группа |  | 15000 рублей циклёвка 10000 рублей краска |  |  | Июнь | Терентьева О.А Красова Е.П. |  |  |
| 3. | Ремонт мойки, спальни, приёмной, циклёвка паркета. Замена труб в туалете, ремонт туалета | 6 группа |  | 35000 рублей |  |  | Июнь | Терентьева О.А Богдан С.П. Новожилова МП |  |  |
| 4. | Косметический ремонт приёмной, спальни, группы | 8 группа, 3 группа |  | 15000 рублей |  |  | Июнь | Терентьева О.А Дряхлова И.К. |  |  |
| 5. | Циклёвка паркета в группе, ремонт группы, спальни | 9 группа |  | 25000 рублей |  |  | июнь | Терентьева О.А Михеева Н.И. Волкова Л.И. |  |  |
| 6. | Ремонт моечной, туалета, спальни | 12 группа |  | 10000 рублей |  |  | июнь | Терентьева О.А Ткаченко Е.В. Хромова Е.Н. |  |  |
| 7. | Косметический ремонт стен | Бухгалтерия |  | 500 рублей |  |  |  | Терентьева О.А |  |  |
| 8. | Косметический ремонт стен | Кабинет зав. |  | 500 рублей |  |  |  | Королева О.А. |  |  |
| 9. | Косметический ремонт к – та | Кабинет зам. по АХР |  | 500 рублей |  |  |  | Терентьева О.А |  |  |
| 10. | Покраска водоэмульсией | Лестничные пролёты |  | 15000 рублей |  |  |  | Терентьева О.А |  |  |
| 11. | Оборудование путей эвакуации: облицовка плиткой | 3 лестницы | 100000 рублей |  |  |  |  | Терентьева О.А |  |  |
| 12. | Частичный косметический ремонт (двери, плинтуса, оборудование), кладовая | Пищеблок |  | 1500 рублей |  |  |  | Терентьева О.А Соколова Г.В. |  |  |
| 13. | Ремонт пола, покраска стен, замена окон | Физкультурный зал |  |  | 150000 рублей |  |  | Королева О.А. Терентьева О.А |  |  |
| 14. | Ремонт канализации и водоснабжения | Подвал | 100000 рублей |  |  |  |  | Терентьева О.А |  | Потребность по смете 808984 рублей |
| 15 | Спальня | 10 группа |  | 1000 рублей |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Стены, линолеум | Общий туалет |  | 500 рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 200000 рублей | 160500 рублей | 150000 рублей |  |  |  |  |  |

Заведующий  МАДОУ  «Детский  сад  №  72  «Светлячок»   ________  О.А.  Королева